肇庆医学高等专科学校鼎湖校区

二期用地临时围墙及填土工程招标文件

1.招标概况：

1.1招标名称：鼎湖校区二期用地临时围墙及填土工程；

1.2招标单位：肇庆医学高等专科学校；

1.3招标地点：肇庆市西江南路6号

1.4招标形式：公开招标

1.5合同形式：工程总价包干合同

2.招标范围及造价

2.1招标范围：

2.1.1鼎湖校区二期用地彩钢板围闭。详见《临时围墙工程施工图纸》及《肇庆医专鼎湖校区二期用地临时围墙及填土工程量清单》。

2.2承包方式：工程总价包干

2.3工程总造价预算：人民币240000.00元（包工包料含税金）。

3.相关要求

3.1工期要求：合同签订后15日内完工并通过验收交付使用。

3.2质量要求：质量符合国家同类工程质量验收合格标准；工程质量保修期为一年。

3.4投标人须提交营业执照原件查验。

4.投标报价:投标人根据本招标文件2招标范围、造价以及3相关要求的内容，以工程总造价进行投标报价。投标报价小于或等于工程总造价人民币240000.00元为有效报价；投标报价大于工程总造价人民币240000.00元为无效报价，作废标处理。

5.结算和支付办法:以中标总造价结算。若有增加工程则参照同类项目价格由发包方与中标单位协商确定后施工并另外结算。工程完工经招标单位后勤保卫处验收合格并结算审核后，10个工作日内付清工程款。

6.投标文件组成：投标报价文件以及营业执照的复印件。

7.投标文件包装、密封规定：投标文件须按规定时间密封提交。

8.投标文件的提交:投标文件必须在2015年3月9日上午9:30~11：30送达我校，在此时间之外送达我校的投标文件无论出于何种原因,均视为无效投标。

9.投标费用:无论投标过程中的做法和结果如何,投标人须自行承担所有与投标有关的全部费用。

10.开标

10.1开标时间：2015年3月9日15：00

10.2开标程序：

10.2.1开标由招标单位招标领导小组主持；

10.2.2由招标人和监督人员检查核对投标文件的包装和密封情况，确认无误后开启投标报价文件。

11.评标、定标办法

11.1原则：本次招标根据有关管理规定，以“合理低价法”为依据进行评定。

11.2评标、定标办法：根据本招标文件2招标范围、3质量要求和4投标报价的要求，按工程总价投标报价来定标；最低投标报价者为第一中标单位，次低投标报价者为第二中标单位；如出现最低投标报价相同时，则由招标单位的评标委员会专家投票确定第一中标单位和第二中标单位。

12.评标委员会组成和监督单位

12.1成立评标委员会

12.2监督单位：学校纪律检查委员会。

13.中标通知：《中标通知书》在招标工作完成后，由招标人确认发出。

14.合同签订：投标人收到中标通知书后三个工作日内,与招标单位洽谈签订施工合同事宜。

15.对中标单位的要求

15.1承担由于自身原因造成事故责任的发生和费用。

15.2合同约定的项目,中标单位不得转包,否则,招标人有权单方面终止合同。由此而造成的经济损失由中标单位负责。

16.其他事项

本文件未详尽之处,参照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定执行。

17.招标单位联系电话

招标人：肇庆医学高等专科学校

联系人：黄灿标，电话：0758-2857027

肇庆医专鼎湖校区

二期用地临时围墙及填土工程量清单

| 序号 | 工程项目 | 项目特征及描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：挖土机转推一二类土 | m3 | 9400 |
| 2 | 平整场地 | 1、土壤类别：一二类土平整 | ㎡ | 4700 |
| 3 | 独立基础 | 1、部位：围墙基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25，20石 | m3 | 49.2 |
| 4 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：角钢 2、规格：L30*4 3、铁件尺寸：0.6m | t | 0.701 |
| 5 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：角钢L40*4包边，角钢L30*4上下连接 2、面层材料品种、规格、颜色：镀锌彩钢板0.425厚 | ㎡ | 1640 |
| 6 | 其他费用 | 措施费、规费及税金 | 项 | 1 |

肇庆医专鼎湖校区二期用地

临时围墙及填土工程投标报价表

(空白格式)

| 序号 | 工程项目 | 项目特征及描述 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：挖土机转推一二类土 | m3 | 9400 |  |  |
| 2 | 平整场地 | 1、土壤类别：一二类土平整 | ㎡ | 4700 |  |  |
| 3 | 独立基础 | 1、部位：围墙基础 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25，20石 | m3 | 49.2 |  |  |
| 4 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：角钢 2、规格：L30*4 3、铁件尺寸：0.6m | t | 0.701 |  |  |
| 5 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：角钢L40*4包边，角钢L30*4上下连接 2、面层材料品种、规格、颜色：镀锌彩钢板0.425厚 | ㎡ | 1640 |  |  |
| 6 | 其他费用 | 措施费、规费及税金 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

说明:

1.我方完全响应招标文件中的各项条款，如果中标，将保证履行招标文件以及澄清文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

2.本报价为包工、包料、含税价。

报价单位（盖章）：